QFE API Server 테스트 자동화 프로젝트

현황 점검 및 Phase 2 준비 리포트

작성일: 2026-04-22   |   작성자: sypark5

1. 요약 (Executive Summary)

본 문서는 QFE API Server 테스트 자동화 프로젝트의 현재 구현 상태, 확인된 수정 항목, 그리고 Phase 2(AI Agent 도입 및 비교 실험) 진입 전 해결해야 할 과제를 정리한다. 현재 Rule-Based TC 생성기, Crash Probe, GitHub Actions 자동화, Windows Service 관리 스크립트, AI Agent 구조(Gemini/Claude)까지 핵심 골격은 완성되어 있다. 다만 /api/v2/match 엔드포인트의 도메인 판정 로직이 부분적으로만 구현되어 있고, 생성된 테스트 파일이 과거 버전을 유지하고 있어 재생성이 필요하다. Swagger 명세와 서버 동작 간 타입 불일치(특히 threshold 관련 int/float 문제) 및 DB fixture 부재로 인한 state 축 실패가 전체 실패의 상당 부분을 차지하므로 TC 재생성 전에 이 항목들의 선결이 권장된다.

2. 지금까지 구현된 것

2.1 Rule-Based TC Generator

agents/rule_based_generator.py 에 6종 기본 rule + raw_image_relation 이 구현되어 있으며, 엔드포인트 프로파일(match_verdict / face_operation / raw_image / default)에 따라 assertion 강도가 자동으로 달라진다. 각 rule 은 _good_value/_bad_value 조합으로 TC를 생성하고, _api_test_block 에 rule_type, target_param, axis, reason_code, expected_result_type 메타를 심어 test_runner 에서 실패 분류가 가능하도록 한다.

| Rule | 목적 | 주 Axis | Probe Policy |
| --- | --- | --- | --- |
| positive | 유효 요청이 성공 응답을 반환하는지 확인 (모든 negative TC의 baseline) | state | must_pass |
| missing_required | required 필드 누락 시 validation 오류 반환 확인 | schema | must_fail |
| wrong_type | 스키마 타입과 다른 값 전달 시 오류 반환 확인 (strict / coercible 분리) | schema | must_fail / probe_only |
| boundary | integer/number min·max 경계값과 범위 이탈값 검증 | domain | 상황별 상이 |
| invalid_enum | enum 외 값 전달 시 거부 동작 검증 | schema | must_fail |
| semantic_probe | semantic_tag 기반 도메인 의미 규칙 위반 (base64 오류·empty·범위 등) ※ input_validation 으로 rename 예정 | domain | must_fail / probe_only |
| raw_image_relation | width·height·channel·image_data 4필드 상관 관계 검증 | domain | must_fail / probe_only |

2.2 4축(Axis) 기반 실패 분류

tests/helpers/diag.py 의 build_diag()로 axis + reason_code 를 TC 결과에 부착하여, Pass/Fail 2분법이 아닌 세분화된 원인 라벨을 부여한다. 현재 축은 schema(구조), domain(값 의미), state(사전 조건), runtime(안정성) 4종이며, rule_analysis_report.xlsx 의 'Axis-Rule 매핑' 시트에 전체 교차표가 정리되어 있다.

2.3 Crash Probe

tests/manual/test_crash_probes.py 는 CGO 경로(QFE_SetTemplateBase64 / QFE_ExtractFeature / QFE_MatchTemplates 등)를 거치는 엔드포인트 6종에 대해 비정상 base64·template·image 값을 투입하여 서버 크래시(CRASH_DETECTED)와 검증 누락(VALIDATION_GAP)을 구분해 감지한다. 각 테스트 후 _guard_server_restart fixture 가 health 체크 후 자동 재기동까지 수행한다.

- 대상 엔드포인트: /api/v2/enroll-template, /api/v2/match, /api/v2/verify-template, /api/v2/enroll, /api/v2/verify, /api/v2/match-images

- 결과 분류: CRASH_DETECTED / VALIDATION_GAP / GRACEFUL_REJECTION / UNEXPECTED_SUCCESS / TIMEOUT / CONNECTION_ERROR

- 입력 카테고리: _INVALID_TEMPLATE_CASES (18종) + _INVALID_IMAGE_CASES (9종) — severity CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOW 분류

- 동시 요청 크래시 프로브: ThreadPoolExecutor 기반 5-worker 동시 주입으로 race condition 탐지 포함

2.4 GitHub Actions Workflow

.github/workflows/crash-probe.yml 은 매일 02:00 KST(cron 0 17 * * *) 자동 실행 + workflow_dispatch 수동 실행을 지원한다. Self-hosted Windows 러너에서 서버 기동(stdin 파일 리다이렉션 방식) → /health 폴링(최대 30초) → pytest 실행 → 서버 생존 확인 → CSV 리포트 생성 → artifact 업로드 → 서버 종료까지 완전 자동화되어 있다.

- 1시간 주기 실행 요건: 현재 24시간 주기(daily)로 설정, 1시간 간격 전환은 todo.

- Swagger 변경 자동 트리거: watcher/watcher.py 의 SwaggerFileWatcher 로컬 루프는 구현, GitHub Actions 에서 swagger hash 비교 기반 트리거는 todo.

- 서버 crash 후 로그 보존: 'if: always()' 조건으로 server_logs, reports 폴더 artifact 업로드 — 30일 retention.

2.5 Windows Service 관리 스크립트

- scripts/service_install.ps1 · service_remove.ps1 · service_status.ps1 — sc.exe 래퍼

- scripts/on_service_failure.ps1 — sc failure 로 restart/run/reboot 설정 후 실패 시 collect_crash_logs.ps1 호출

- scripts/collect_crash_logs.ps1 — 이벤트 로그 + stderr 로그 수집 후 timestamped 디렉터리로 아카이브

2.6 AI Agent Factory / Experiment Runner

agents/llm_client.py 는 Gemini / Anthropic / OpenAI / Ollama 4개 provider 에 대해 공통 BaseLLMClient.generate(system_prompt, user_prompt) 인터페이스를 제공하는 팩토리 패턴으로 구성되어 있다. API key 는 환경변수(GEMINI_API_KEY, ANTHROPIC_API_KEY)로 주입받으며, 미설정 시 ExperimentRunner 가 EnvironmentError 를 catch 하여 해당 provider 의 AI 생성 단계만 skip 한다(=rule-only 진행).

Step 1 / 2 / 3 분리 구현 (agents/experiment_runner.py)

| Step | 동작 |
| --- | --- |
| Step 1 | AI 단독 TC 생성. rule_context='(Step 1: AI-only — no rule-based context)' 주입, max_extra_tc 를 3배 적용. |
| Step 2 | Rule 생성 후 LLM 에 revised_rule_code + extra_ai_code JSON 요청. 중복 허용, DuplicateDetector 로 중복 수 카운트만 리포트. |
| Step 3 | Rule + AI 동시 생성 후 DuplicateDetector.filter_duplicates 로 중복 AI TC 제거하여 저장. |

- 출력 경로: tests/generated/step{N}/{provider}/{rule|ai}/test_{provider}_{op_id}.py

- 리포트: reports/experiment_report.json (provider별 TC 수·중복 수), reports/experiment_tc_report.csv (TC 단위 상세)

- 실행 명령: python main.py experiment input/QFEapi.json

2.7 리포팅 아티팩트

- rule_analysis_report.xlsx — Rule 개요 / Axis-Rule 매핑 / 실패 케이스 분석(36행) / Rule별 집계(전체 191 TC, 실패 31건, 통과율 83.8%)

- reports/crash_probe/ — pytest JSON 리포트 + CSV 변환 + pytest_output.txt

- reports/allure-report/ — Allure HTML 리포트 (runner/test_runner.py 가 --alluredir 지정)

3. 수정해야 할 부분

3.1 [CRITICAL] /api/v2/match 도메인 판정 로직 미완성

사용자 피드백에 따르면 match 엔드포인트는 data.match_score 가 threshold 이상일 때 data.status='success' 를 반환하는 것이 본래 동작이다. 현재 코드 상태를 분석한 결과, 아래 3개 세부 항목이 미완성 상태이다.

3.1.1 generator 로직 — threshold 비교 결과가 assertion 에 연결되지 않음

agents/rule_based_generator.py:_match_domain_assertion() 은 verdict_field 가 truthy 일 때(=verify 계열)만 score-threshold consistency assertion 을 생성한다. /api/v2/match 의 경우 _positive_match_verdict() 에서 verdict_field=None 으로 설정되기 때문에, assertion 내부에 _computed_match = _score >= _threshold 는 계산되지만 이후 어떠한 assert 구문에도 사용되지 않는다. 결과적으로 match 엔드포인트의 positive TC 는 match_score 가 숫자인지만 확인하고 threshold 판정은 검증하지 않는다.

권장 수정: 아래 두 가지 방식 중 하나를 선택.

- (A) match 엔드포인트 전용 status-threshold consistency assertion 추가 — data.status == 'success' 는 _score >= _threshold 와 동치여야 한다고 assert.

- (B) verdict_field 를 'status' (string) 로 지정하고 _match_domain_assertion 에서 bool/str 타입 분기 처리.

3.1.2 생성된 테스트 파일이 stale — 재생성 필요

tests/generated/rule/test_post__api_v2_match.py 의 positive TC 는 아래와 같이 QFE 기본 success 단일 assertion 만 포함되어 있어, _match_domain_assertion 이 추가되기 이전 버전이다. 즉, generator 코드는 일부 개선되었지만 python main.py generate input/QFEapi.json 이 아직 재실행되지 않았다.

assert body.get("success") == True and body.get("error_code", 0) >= 0

권장 순서: 3.1.1 수정 → semantic_tags 캐시 reset → generate 재실행 → 전체 TC diff 확인.

3.1.3 두 템플릿 문자열 동일 시 success=true 반환 버그에 대한 TC 부재

현재 /api/v2/match positive TC 는 template1='AAEC', template2='AAEC' (동일 문자열)을 입력하여 success=true 가 나오는 것을 정상 경로로 취급한다. 이는 사용자가 지적한 버그 재현 경로와 같다. 해당 상황을 VALIDATION_GAP 또는 UNEXPECTED_SUCCESS 로 보고하는 전용 TC 를 추가해야 한다.

- 제안 TC: 'same-nonbase64-templates' — template1 = template2 = 유효하지 않은 base64(e.g. 'not_base64!@#'), success=false 기대.

- 제안 TC: 'same-valid-b64-but-too-short' — template1 = template2 = 'AAEC', data.match_score 가 threshold 이상이더라도 두 입력 모두 C 라이브러리 검증을 통과해야만 success=true 로 인정(현재는 통과함, 보고 필요).

- crash-probe 쪽에 이미 test_both_templates_invalid / test_concurrent_invalid_templates 가 있으나, '동일 문자열 = success' 시나리오는 별도로 없음.

3.2 [HIGH] Swagger 명세와 서버 구현 간 타입 불일치

실패 케이스 분석에서 boundary 실패 22건 중 9건이 /api/v2/matching-threshold 에 집중되어 있고, 모두 'cannot unmarshal number X.X into Go struct' 형태이다. 즉 Swagger example 이 0.7 / 50000.0 float 로 표현되어 있지만 서버 Go struct 는 int 타입으로 unmarshal 하려 한다.

- 수정 방향 A: Swagger 스펙에서 threshold 타입을 integer 로 고정하고 example 을 정수값(0, 50000, 100000)으로 조정.

- 수정 방향 B: 서버 측 Go struct 를 float64 로 변경(값 호환성 유지).

- 권장: 프로젝트 스코프상 ./qfe-api-server-no-license 폴더는 건드릴 수 없으므로 방향 A 가 현실적.

3.3 [HIGH] DB fixture 부재로 인한 state 축 positive 실패

positive 실패 7건은 모두 state.precondition_not_met(DB 에 user/template 미등록)로 분류되어 있다. 실패 엔드포인트는 /api/v2/user/{user_id}/template, /api/v2/delete, /api/v2/verify, /api/v2/verify-template, /api/v2/validate-image, /api/v2/match-images 등이다.

- tests/conftest.py 에 session-scope fixture 추가: 테스트 시작 시 test user 1 등록 + 대표 template 등록.

- 또는 runner/test_runner.py pre-hook 단계에서 /api/v2/enroll-template 을 자동 호출.

- 현재 diag.py 의 reason_code='precondition_not_met' 은 P/F 세분화는 되어 있으므로, fixture 만 채우면 된다.

3.4 [MEDIUM] semantic_probe → input_validation rename

사용자 방침대로 semantic_probe 의 범위를 base64 의미 검증 외에도 string 배열·null·크기 이탈 등 '서버 입력 검증이 누락되어 crash 경로가 될 수 있는 모든 입력' 으로 확대하고 이름을 input_validation 으로 변경한다. 수정 대상 파일:

- agents/rule_based_generator.py — _SEMANTIC_PROBES, enabled_rules 기본값, rule_type 문자열

- agents/schema_enricher.py — axis_mapping 갱신

- config/config.yaml — tc_generation.rule_based.include 리스트

- rule_analysis_report.xlsx — rename 완료 시 시트 전부 일괄 교체

- 기존 생성 TC 파일 내 docstring/rule_type 필드도 일괄 교체(→ 재생성으로 자연 해결).

3.5 [LOW] AI 모델 ID 유효성

config.yaml experiment.providers 에 claude-3-5-haiku-20241022, gemini-2.0-flash 가 지정되어 있다. 2026년 4월 현재 Anthropic 최신 모델은 claude-haiku-4-5, claude-sonnet-4-6, claude-opus-4-6 이므로 API key 발급 후 최신 모델로 교체를 고려해야 한다. (기존 haiku-3.5 는 여전히 동작할 가능성이 높지만, 토큰 비용·성능 차이가 큼.)

4. 앞으로 구현해야 할 부분

4.1 Phase 2 — AI Agent 비교 실험 실행

구조는 완성되어 있으므로 API key 발급 후 다음 순서로 실행한다.

- 1) 환경변수 설정: set GEMINI_API_KEY=...  &  set ANTHROPIC_API_KEY=...

- 2) config.yaml experiment.step 을 1→2→3 순으로 변경하며 각 단계 실행: python main.py experiment input/QFEapi.json

- 3) 각 단계의 reports/experiment_tc_report.csv 와 reports/experiment_report.json 을 비교하여 Step 1(AI 단독) vs Step 2(Rule+AI 중복 허용) vs Step 3(중복 제거) 효과 분석.

- 4) 동일 input spec / 동일 duplicate rule 로 claude · gemini · ollama 3개 provider 결과 교차 비교(CLAUDE.md 'Model-Agnostic Evaluation Rules' 준수).

4.2 Pass/Fail 세분화 집계 로직

현재 각 TC 결과에 axis + reason_code 가 부착되지만, runner 가 이것을 '실패 분류별 집계표'로 요약하는 자동 단계가 없다. rule_analysis_report.xlsx 처럼 TC 단위 분류 시트를 매 실행마다 생성하도록 scripts/generate_excel_report.py 를 TestRunner 후처리에 연결한다.

- 실패 분류 컬럼: 상태 미충족(state) / 범위 이탈 서버 미검증(domain) / 도메인 검증 미수행(input_validation) / 구조 위반(schema) / 런타임 오류(runtime).

- CLAUDE.md Reporting Rules 요구 필드(rule 이름, rule 목적, TC 설명, TC 타입, 실행 결과, 실패 분류, duplicate 여부) 모두 포함.

4.3 Swagger 자동 재검증 루프

Swagger spec 변경 시 server hash vs swagger hash 비교 로직은 crash-probe.yml 요건(3번)에 해당하지만 현재는 미구현이다. 구현 제안:

- 서버 /info 응답에 commit/hash/version 을 노출(서버 측은 수정 불가 → 응답 본문 기반 추출).

- watcher/watcher.py 에 hash 캐시 저장 후 변경 시에만 파이프라인 트리거.

- GitHub Actions 쪽은 cache key 로 swagger hash 를 사용하여 no-op 실행 최소화.

4.4 DB fixture 자동 seed

- 3.3 수정안과 동일 — tests/conftest.py session fixture 추가.

- fixture 는 /api/v2/enroll-template 로 최소 2명의 test user(user_id=1,2) 등록 후 teardown 에서 /api/v2/delete.

4.5 1시간 주기 실행

- .github/workflows/crash-probe.yml 의 cron 을 '0 17 * * *' → '0 */1 * * *' 로 변경.

- 단, self-hosted runner 동시 실행 충돌 방지를 위해 concurrency group 명시(예: concurrency: { group: qfe-probe, cancel-in-progress: true }).

4.6 match 엔드포인트 확장 TC

- base64-valid but 서로 다른 템플릿 → data.status 값(success|fail) 과 _score >= _threshold 계산 결과 일관성 확인.

- data.match_score 가 음수(-775077 등 극단값)일 때 status 판정이 어떻게 결정되는지 probe.

- threshold 를 런타임에 /api/v2/matching-threshold 로 변경한 직후 /api/v2/match 결과가 새 threshold 를 사용하는지 검증하는 state-coupling TC.

5. Phase 2 진입 전 체크리스트

| # | 항목 | 카테고리 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | /api/v2/match score-threshold consistency assertion 완성 | 수정 | P0 |
| 2 | 동일 문자열 템플릿 시나리오 TC 추가 | 신규 | P0 |
| 3 | semantic_probe → input_validation rename | 수정 | P1 |
| 4 | TC 재생성 (python main.py generate input/QFEapi.json) | 수정 | P0 |
| 5 | matching-threshold Swagger 타입 정정 (float → int) | 수정 | P1 |
| 6 | DB fixture session-scope seed 추가 | 신규 | P1 |
| 7 | GEMINI_API_KEY / ANTHROPIC_API_KEY 발급 및 환경변수 등록 | 신규 | P0 |
| 8 | Claude/Gemini 최신 모델 ID 로 config.yaml 업데이트 여부 결정 | 수정 | P2 |
| 9 | Step 1 → 2 → 3 순차 실행 후 report 비교 | 신규 | P0 |
| 10 | P/F 세분화 집계 시트 자동 생성 훅 연결 | 신규 | P1 |
| 11 | crash-probe cron 1시간 주기 + concurrency 설정 | 수정 | P2 |
| 12 | Swagger hash 비교 기반 자동 트리거 구현 | 신규 | P2 |

6. 결론

Phase 1(Rule-Based TC + Crash Probe + GitHub Actions 자동화)은 골격이 완성되었고, 실제로 191건의 TC 실행을 통해 실패 원인이 DB fixture 미충족(state), Swagger 타입 불일치(domain), 서버 도메인 검증 미수행(domain) 3가지 축으로 명확히 분리되었다. 이 분리가 되었다는 것 자체가 P/F 세분화 목표의 1차 달성이다.

Phase 2(AI Agent 도입) 진입을 위한 구조적 준비(Factory·Experiment Runner·Duplicate Detector·CSV 리포트)는 완료 상태이며, API key 주입만으로 Claude·Gemini 양쪽 비교 실험이 바로 실행 가능한 단계이다. 단, match 엔드포인트 도메인 판정 로직의 미완성 부분을 선행 보완하지 않으면 AI 가 생성하는 match 관련 TC 의 baseline 이 왜곡될 수 있으므로 5장 체크리스트 1·2·4번 항목을 Phase 2 실행 전에 반드시 마감할 것을 권장한다.