## Slide 1
시행착오 & 교훈
suprema
서버 크래시 대응 & API v2 → v3 파서 재설계
suprema
© Suprema Inc. All rights reserved.
문제 ① 서버 크래시 발생 시 결과 오염
Before — 단순 재실행
서버 크래시 → 전체 TC 재실행
→ PASS된 TC도 다시 실행 → 결과 카운트 오염
→ 어느 TC가 크래시를 유발했는지 특정 불가
↓ 해결
After — 5단계 정밀 재실행 전략
① JSON 리포트에서 passed nodeid 집합 추출
② 전체 실행 순서 기준 첫 failed → 크래시 유발 TC 특정
③ passed + 크래시 유발 TC를 skip_set 등록
④ 나머지 TC만 재실행
⑤ 1차 passed + 재실행 passed 정확히 합산
conftest.py — TC별 실시간 감지
call 단계 직후 is_alive() 헬스체크
크래시 감지 시 diag에 server_crash=True + 로그 tail 기록
teardown 단계에서 restart_server() 자동 시도
문제 ② API v2 → v3 경로 구조 변경 대응
Before — 문자열 직접 파싱 (v2 기준 하드코딩)
# /api/v2/ 이후 문자열을 substring으로 추출
path = endpoint["path"]
suffix = path.split("/api/v2/")[1] # 하드코딩
# → v3로 변경 시 전부 깨짐
↓ 재설계
After — Swagger paths 객체 기반 완전 파싱
• paths 객체를 직접 순회 → 버전 무관하게 동작
• {user_id} 형태 경로 파라미터 → in:path 로 추출
• $ref 참조를 inline 해석 (참조 없으면 {} 반환)
• parameters 배열을 in=path / query / body 로 분류
→ → rule_based_generator 가 각 위치에 맞는 TC 생성

## Slide 2
시행착오 & 교훈
suprema
Expected Value 예측 | Swagger 만으로는 부족했다
suprema
© Suprema Inc. All rights reserved.
Phase 1 Swagger만으로 시도
→
Phase 2 문제 인식 & 명세 요청
→
Phase 3 예측 전략 확정
error_code assertion 포함
TC를 생성·실행
FAIL 다량 발생
Swagger에는 error_code 명세 없음
동일 negative 케이스라도
서버 상태에 따라 error_code 달라짐
예) /faces/analyze 에 빈 이미지 전송
→ face 없으면 error_code = -8
→ param 오류면 error_code = -90
→ 어떤 값이 '정답'인지 알 수 없음
팀장님께
error_code 명세 요청
원인 파악
error_code가 단순 숫자이며
내부 동작에 따라 여러 값 가능
→ 외부에서 예측 불가능
요청 내용
QFE 서버 error_code 전체 매핑
어떤 상황에서 어떤 코드 반환
팀장님 응답
-8 : FAILED_FACE_DETECT
-20 : DATABASE_NOT_EXIST
-90 : INVALID_PARAMETER
-100 : NOT_REGISTERED_USER
예측 전략 2가지
결정
결정 ① error_code 판정 제외
HTTP status + success 값만으로
P/F 판정 → 안정적·재현 가능
error_code는 diag에 기록하여
Excel Failure Cause 분류에만 활용
결정 ② error_code 명세 활용
받은 명세로 error_code 매핑 구축
Failure Cause 자동 분류에 사용
→ Excel 리포트에서 원인별
색상 강조 & 레이블 표시

## Slide 3
시행착오 & 교훈
suprema
결론 | Swagger 만으로 가능한 것 vs 추가로 필요한 것
suprema
© Suprema Inc. All rights reserved.
초기 목표: 'Swagger 파일 하나만 있으면 테스트 자동화가 가능하다' → 실제로 해보니: Swagger 는 구조는 알지만 서버의 동작 의도는 모른다
Swagger 만으로 자동 생성 가능
✓ TC 구조
endpoint · method · path · query · body 파라미터 추출
✓ Positive 케이스
Swagger example 값 기반 정상 요청 구성
✓ Missing 케이스
required 필드 하나씩 제거 → N개 TC 자동 생성
✓ Wrong Type 케이스
타입 교환 (int↔string, bool 등) — Go 타입 엄격성 검증
✓ Boundary 케이스
minimum / maximum 경계값 4종 자동 생성
✓ HTTP 대략 예측
positive→200, missing/wrong_type→[400,422] 로 예측 가능
정확도를 높이려면 추가로 필요한 것
⚠ error_code 명세
어떤 상황에서 어떤 error_code가 반환되는지
→ 팀/개발자만 알 수 있는 서버 내부 정보
⚠ 서버 특수 동작 문서
AllInOneResponse 패턴처럼 HTTP 200이지만
내부 data에 실패 정보가 담기는 예외 패턴
⚠ 상태 의존 엔드포인트 목록
DB / 사전 등록 데이터가 필요한 API 목록
→ 테스트 환경 사전 구성 여부 판단 기준
⚠ Semantic 도메인 지식
threshold=0.7 이 '실제로 유효한 값'인지
→ Swagger example 만으론 의미 파악 불가
최종 결론
자동화 품질 = Swagger 품질 + 서버 동작 문서 (error_code 명세 · 특수 패턴) | 초기엔 실패율 높더라도 명세 보완하면서 정확도를 점진적으로 향상할 수 있는 구조를 갖추는 것이 핵심